Утверждаю:

Ген.директор ООО «Ук-15»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Х.М.Курбаналиев

**График**

**промывки и опрессовки системы центрального отопления домов на отопительный период 2018 – 2019 гг. жилого фонда**

**ООО «УК-15»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес дома** | **Сроки исполнения** | **Примечание** |
| **начало** | **окончание** |
| 1 | Тахо-Годи 54А | 18.06.18 | 18.06.18 |  |
| 2 | Керимова 5 кор.3 | 18.06.18 | 18.06.18 |  |
| 3 | Керимова 5 кор.2 | 19.06.18 | 19.06.18 |  |
| 4 | Керимова 5 кор.1 | 19.06.18 | 19.06.18 |  |
| 5 | Л.Чайкина 40 | 20.06.18 | 20.06.18 |  |
| 6 | Невского 4 | 21.06.18 | 21.06.18 |  |
| 7 | Невского 6 | 21.06.18 | 21.06.18 |  |
| 8 | Нефтекачка 1 | 16.05.18 | 16.05.18 |  |
| 9 | Нефтекачка 2 | 17.05.18 | 17.05.18 |  |
| 10 | Нефтекачка 3 | 17.05.18 | 17.05.18 |  |
| 11 | Нефтекачка 4 | 16.05.18 | 16.05.18 |  |

Гл. инженер ООО «УК №15» Г.А. Курбаналиев